УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РИ от «28» 01.2020г. №15

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  №1

Специализированному государственному бюджетному лесопожарному учреждению
«Назрановский лесопожарный центр»

на 2020 год

РАЗДЕЛ  1.  Охрана лесов от пожаров

  - Наименование государственной работы:

  - Работы по охране лесов от пожаров

## 1.2. Характеристика работы:

| Наименование работы | Содержание работы | Ед. изм | Планируемый результат выполнения работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий финансовый 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Создание лесных дорог противопожарного назначения | Содержание и объём работ: Прокладка дорог, по новым направлениям включая строительство искусственных сооружений (мосты, трубы, тоннели и др.), корчевание пней, расчистка и выравнивание проезжей части, устройство гатей через канавы, ручьи и т.д. Ширина земляного полотна принимается равной 4,5 м., ширина проезжей части 3 м., ширина обочин по 0,75м Место проведения работ: - Карабулакское: кв 11 выд 11 – 0,1 км; выд 16 – 0,9 км; кв 22 выд 8 – 0,8 км; кв 30 выд 2 – 0,25 км; выд 1 – 0,65 км; выд 3 – 0,3 км. - Али – Юртовское: кв 53 выд 4 – 0,05 км; выд 6 – 0,3 км; выд 8 – 0,75 км; выд 9 – 0,9 км. Всего: 5 км Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. 1 2 2 - | км/тыс. руб. | 5/423,1 |  |  |  |  |
| Эксплуатации дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Содержание и объём работ: Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Планировка площадей механизированным способом. Ширина проезжей части 3м, ширина обочины 0,75 м х 2. Проведение работ по содержанию существующих дорог противопожарного назначения(сезонные дороги III типа, грунтовое покрытие, ширина земляного полотна 4,5 м, ширина проезжей части 3 м, ширина обочин 0,75 м, целостность грунтового покрытия полотна (отсутствие выбоин, ям) Место проведения работ: - Ново – Редантское: кв 5 выд 1 – 0,9 км; выд 7 – 0,6 км; кв 61 выд 12 – 1,2 км; выд 13 – 0,5 км; кв 9 выд 2 – 1,2 км; выд 28 – 0,6 км. - Али – Юртовское: кв 49 выд 7 – 1,0 км. Всего: 6 км Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. 3 км 3 км | км/ тыс.руб. | 6/63 |  |  |  |  |
| Устройство противопожарных минерализованных полос | Содержание и объём работ: Полнота минерализации и степень покрытия растительных остатков в зависимости от класса пожарной опасности принимается равной 90 и 96%. Длина необработанной поверхности ( пропусков) не более 40 см. Минимальная ширина защитной минерализованной полосы 0,7 м. Устройство противопожарных минерализованных полос в соответствии с ОСТ 56-103-98, утвержденным приказом Рослесхоза от 24 февраля 1998 г. № 38 «Охрана лесов о пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния. Место проведения работ: - Али – Юртовское: кв 42 выд 7 – 1,11км; выд 8 – 0,3 км; выд 13 – 0,45 км; выд 12 – 1,06 км. - Карабулакское: кв 25 выд 1 – 0,43 км; выд 2 – 0,23 км; выд 3 – 0,37 выд 4 - 0,6км; кв 17 выд 4 – 0,21 км; выд 2 – 0,57 км; выд 1 – 0,67 км. - Ново – Редантское: кв 63 выд 1 – 2,4 км; выд 2 – 0,6 км. - Малгобекское: кв 59 выд 2 – 0,3 км; выд 4 – 0,4км; выд 5 – 0,25; выд 3 – 205 км. Всего: 12 км Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. 2 км 5 км 5 км - | км/тыс. руб. | 12/38,4 |  |  |  |  |
| Прочистка противопожарных минерализованных полос | Содержание и объём работ: Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос, шириной не менее 1,4 м. Полнота минерализации в зависимости от класса пожарной опасности должна быть равной 90-96 %. Длина необработанной поверхности (пропусков) не более 40 см. Место проведения работ: - Малгобекское: кв 46 выд 1 – 0,28; выд 2 – 0,2 км; выд 3 – 0,02 км; выд 4 – 0,05 км; выд 5 – 0,4 км; выд 12 – 0,35 км; выд 17 – 0,75 км; выд 21 = 0,05 км; выд 25 – 0,95 км; выд 23 – 0,14 км; выд 24 – 0,3 км; выд 22 – 0,23 км; кв 57 выд 15 – 0,6 км; выд 16 – 0,2 км; выд 18 – 1,55 км. - Карабулакское: кв 14 выд 7 – 06 км; выд 1 – 1,23 км; выд 3 – 0,15 км; выд 5 – 0,15 км; выд 6 – 0,1 км; кв 3 выд 7 – 0,89 км; выд 1 – 1,1 км. - Али – Юртовское: кв 62 выд 1 – 2,87 км; выд 2 - ,42 км; выд 3 - ,17 км; кв 63 выд 2 - ,79 км. - Ново – Редантсткое: кв 65 выд 2 – 3,47 км; выд 3 – 1,99 км. Всего: 20 км Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. 3 км 7 км 7 км 3 км | км/тыс. руб. | 20/32 |  |  |  |  |
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | Содержание и объём работ: Расчистка площадок от кустарников, подроста и валежа. Установка навесов, столов, деревянных скамеек, создание мест для разведения костра, ям для мусора. Обустройство мест отдыха: - навес, под которым размещается стол на шесть человек, по двум сторонам стола устанавливаются деревянные скамьи (элементы обустройства изготавливаются из дерева, в том числе кровля навеса); - место для разведения костра (диаметр 0,8 м, глубина 0,15 м), кострище окаймляется минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м; - яма для сбора мусора (не менее 1,0м х 1.0м х 1.0м) Место проведения работ - Малгобекское: кв 46 выд 4 – 1 шт. - Али – Юртовское: кв 49 выд 2 – 1 шт. Всего: 2 шт. Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. - 1 1 - | шт./тыс. руб. | 2/50 |  |  |  |  |
| Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Содержание и объём работ: Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения Место проведения работ: Али-Юртовское уч. лесничество: кв41 - 1 шт. Всего: 1шт. Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. - 1 - - | шт./тыс. руб. | 1/2 |  |  |  |  |
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Содержание и объём работ: Установка аншлагов размером 150 х 250см, выполненные на листовом металле. Содержание аншлагов: текстовая часть (противопожарная тематика), номера телефонов (диспетчерского пункта, лесничества, на территории которого размещен плакат), рисунки или фотографии на лесную тематику. Деревянная рамка. Аншлаг устанавливается на 2-х опорных деревянных стойках (брусах), каждая из которых вкапывается на глубину не менее 0,5 м Место проведения работ: - Малгобекское: кв 60 выд 21 – 1 шт; кв 30 выд 7 – 1 шт. - Ново – Редантсткое: кв 20 выд 8 – 1 шт.; кв 9 выд 29 – 1 шт.. - Али – Юртовское: кв 52 выд 1 – 1 шт.;кв 62 выд 4 – 1 шт. - Карабулакское: кв 13 выд 8 – 1 шт.; кв 4 выд 6 – 1 шт. Всего: 8 шт. Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. - 5 3 - | шт./тыс. руб. | 8/80 |  |  |  |  |
|  | Выпуск 50 буклетов на противопожарную тематику | шт./тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск 500 листовок (Берегите лес от пожаров; Будьте осторожны с огнем в лесу; Заметил в лесу пожар – смело потуши его) | шт./тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, всего | Содержание и объём работ: Патрулирование по утвержденным маршрутам при 3-5 классах пожарной опасности. Представление информации согласно "ИСДМ-Рослесхоза" в течение пожароопасной периода. Оповещение в случае возникновения лесного пожара. При 1-2 классах пожарной опасности в особо посещаемых местах. 1кв.-198 т.р.; 2кв.- 300 т.р.; 3кв.-300 т.р.; 4кв.- 100 т.р. | тыс. руб. | 898 |  |  |  |  |
| Тушение лесных пожаров |  | тыс. руб. | 230 |  |  |  |  |

  - Требования к качеству выполнения работ по государственному заданию

| Наименование услуги | Требования к квалификации (опыту работы) специалиста, оказывающего услугу | Требования к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема | Требования к процедурам (регламенту) оказания услуги | Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги | Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по охране лесов от пожаров | Приказ Рослесхоза от 24.03.1999 № 68 «Об утверждении рекомендаций по созданию защитных противопожарных полос на участках лесного фонда путем контролируемого выжигания сухой травы» пункт 3.2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.08.2008 № 390н «Об утверждении квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства». | Приказ Рослесхоза от 24.03.1999 № 68 «Об утверждении рекомендаций по созданию защитных противопожарных полос на участках лесного фонда путем контролируемого выжигания сухой травы» (раздел 1-7). | Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс РФ», статьи 51,52,53,57. Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды», приложение 3, пункты1-8, 10-14. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007г.№ 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», раздел 1 пункт3, раздел III пункты 16,17,19,20, 21. Приказ Рослесхоза от 24.03.1999 № 68 «Об утверждении рекомендаций по созданию защитных противопожарных полос на участках лесного фонда путем контролируемого выжигания сухой травы», (раздел 1-7). Приказ Рослесхоза от 24.02.1998 № 38 «Об утверждении ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния». | Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды», приложение 3, пункт3 | Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды», приложение 3, пункт3 |

1.4 Основания для изменения объема,  приостановления  и прекращения исполнения государственного задания:

- нарушение условий государственного задания;

- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;

- изменение нормативно-правовой базы;

- погодные условия, сложившиеся в отчетном году

Назрановский лесопожарный центр не вправе отказаться от выполнения государственного

задания.

1.5 Порядок контроля  исполнения государственного задания, условия и порядок его досрочного прекращения.

1.5.1 Порядок контроля над исполнением государственного задания:

| п/п | Форма контроля | Периодичность | Наименование органов исполнительной власти, осуществляющих контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Анализа отчетной информации | Ежемесячно | Министерство природных ресурсов и экологии РИ |
| 2. | Рассмотрения жалоб на работу исполнителя задания | По мере поступления | Министерство природных ресурсов и экологии РИ |
| 3. | Проверки соответствия фактической работы исполнителя задания условиям задания | Ежемесячно | Лесничества по итогам рассмотрения акта выполненных работ |
| 4. | Плановые контрольные мероприятия | В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий | Министерство природных ресурсов и экологии РИ |

1.5.2 Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:

Не предусмотрен

1.6 Формы отчетности об исполнении государственного задания СГБЛУ «Назрановскийлесопожарный центр»

Формы отчетности об исполнении государственного задания СГБЛУ «Назрановскийлесопожарный центр» установитьв соответствии с приложениями № 1; 3 к настоящему  государственному заданию.

1.6.1 Акт выполненных работ - ежемесячно  до 3-го числа месяца, следующего за отчетным с пояснительной запиской;

1.6.2 Акт выполненных работ - для окончательного расчета за выполненные работы до 15 декабря  отчетного года.

1.6.3 Об установлении порядков представления отчёта об  охране лесов и отчёта о защите  лесов и их форм (приказ МПР России от 23 июня 2016  № 362).

Об установлении порядка представления отчёта об использовании лесов и его формы, требований к формату отчёта об использовании лесов в электронной форме (приказ МПР России от 25 декабря 2014 года №573).

## РАЗДЕЛ 2. Защита лесов

## 2.1. Наименование государственной работы:

## Работы по лесозащитным мероприятиям

## 2.2. Характеристика работы

| ## Наименование работы | ## Содержание работы | ## ед. ## изм. | ## Планируемый результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## текущий финансовый год 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 |
| ## Лесопатологическое обследование | Содержание и объём работ: В ходе работ по лесопатологическому обследованию производится оценка санитарного и лесопатологического состояния насаждений, устанавливаются причины и границы повреждения, определяется необходимый вид санитарно-оздоровительного мероприятия. Должны быть выполнены следующие работы: - проведено текущее наземное обследование, заполнены полевые формы (в соответствии с Руководством по планированию организации ведения лесопатологических обследований, утв. Приказом Рослесхоза от 29.12.2007 № 523). Точность учета: площадь ошибки, не более 20%. Место проведения работ: - Ново – Редантское: кв 1 выд 13 – 15 га; выд 14 – 8,8 га; выд 21 – 17 га; кв 2 выд 2 – 10 га; выд 6 – 2,5 га; выд 13 – 8,3 га; выд 14 – 13 га; кв 3 выд 2 – 23 га; выд 3 – 14 га; выд 5 – 7 га; выд 10 – 4,9 га;кв 4 выд 5 – 12 га; выд 6 – 11 га; выд 7 – 2,7 га; выд 12 – 11 га; выд 13 – 7,4 га; кв 5 выд 1 – 12 га; выд 2 – 9,8 га; выд 3 – 9,2 га; выд 4 – 11 га; выд 7 – 13 га; выд 8 – 17 га; кв 6 выд 5 9 га; кв 8 выд 26 – 3,5 га; выд 31 – 15 га; выд 32 – 8 га; кв 9 выд 20 – 18 га; выд 23 – 7,5 га; выд 25 – 3,3, га; выд 28 – 7 га; кв 61 выд 11 – 16 га; выд 10 – 22 га;кв 10 выд 5 – 12 га; выд 6 – 7,9 га; выд 7 – 12 га; выд 9 – 18 га; выд 10 – 11 га; выд 12 – 15 га; выд 17 – 10 га; выд 23 – 13 га; выд 31 – 22 га; кв 11 выд 13 – 14 га; выд 22 – 11 га; выд 23 – 11 га; выд 24 – 7,9 га; кв 12 выд 3 – 14 га; выд 4 – 8,8 га; выд 9 – 16 га; выд 12 – 13 га; выд 16 – 16 га; выд 17 – 30 га; выд 19 – 21 га; кв 13 выд 15 – 8,3га. Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. - 325 га 325 га | ## га /тыс. руб. | ## 650/276,2 |  |  |  |  |
| ## Выборочные санитарные рубки | Содержание и объём работ: Работы проводятся в соответствии с Правилами заготовки древесины, утвержденными приказом Рослесхоза от 11.08.2011г. № 337, Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 №414 и рабочим проектам. До начала выполнения работ должна быть составлена и согласована с уполномоченным представителем Заказчика (лесничим) технологическая карта разработки лесосеки. Все работы должны выполняться в соответствии с технологической картой рубки и очистки лесосеки. Очистка лесосеки от порубочных остатков производится одновременно с заготовкой древесины путем сбора в кучи и сжиганием в пожаробезопасный период. В исключительных случаях, при отсутствии мест сжигания, допускается способ очистки в лиственных насаждениях путем измельчения и равномерного разбрасывания по площади лесосеки. Место проведения работ: Малгобекское: кв 49 выд 16 – 30 га. Всего: 30 га Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. - 15 га 15 га - | ## га / м3/ ## тыс. руб. | ## 30/517,5/429 |  |  |  |  |
| ## Уборка лесных насаждений от захламлённости | ## Содержание и объём работ: ## До начала выполнения работ должна быть составлена и согласована с уполномоченным представителем Заказчика (лесничим) технологическая карта на проведение работ по уборкелесных насаждений от захламлённости. Все работы должны выполняться в соответствии с технологической картой. ## Уборка лесных насаждений от захламленности проводится путем удаления из насаждения стоящих или лежащих стволов деревьев, утративших свои деловые качества ## Место проведения работ: - Малгобекское: кв 51 выд 4 – 10 га; выд 7 – 22 га; выд 17 – 13 га; кв 54 выд 5 – 12 га; выд 6 – 10 га; кв 53 выд 12 – 18 га; - Ново – Редантсткое: кв 1 выд 13 – 15 га; выд 14 – 8,8 га; выд 21 – 17 га; кв 2 выд 2 – 10 га; выд 6 – 2,5 га; выд 13 – 8,3 га; выд 14 – 13 га; кв 3 выд 2 – 23 га; выд 3 – 14 га; выд 5 – 3,4 га. Всего: 200га Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. ## - 100 га 100 га - | ## га / тыс. руб. | ## 200/800 |  |  |  |  |

2.3 Требования к качеству государственной работы

| Наименование работы | Требования к квалификации (опыту работы) специалиста, оказывающего услугу | Требования к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема | Требования к процедурам (регламенту) оказания услуги | Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги | Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по защите лесов от вредных организмов | В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 г. №390 инженер – лесопатолог отнесен к должностям работников лесного хозяйства третьего уровня. Квалификационные требования к этой группе разрабатываются. До их принятия следует пользоваться требованиями, изложенными в Сборнике материалов по оплате труда в лесхозах (Приказ Рослесхоза №230 от 30.10.1998г.) | Приказ Рослесхоза от 29.12.2007г. № 523 «Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий», | Лесной кодекс РФ ст. 55, Приказ Рослесхоза от 29.12.2007г. № 523 «Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий», Правила санитарной безопасности в лесах утвержденные Постановлением Правительства РФ от29.06.2007г. №414, Правила заготовки древесины утвержденные Приказом Рослесхоза от 11.08.2011г. №337 При производстве всех видов работ соблюдать требования Правил пожарной безопасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (с изменениями от 5 мая 2011 г. № 343) и Правила санитарной безопасности в лесах (утв. Постановлением правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414) | Приказ Рослесхоза от 11.08.2011 №337 «Правила заготовки древесины», | Приказ Рослесхоза от 11.08.2011 №337 «Правила заготовки древесины», |

2.4 Основания для изменения объема,  приостановления  и прекращения исполнения государственного задания:

нарушение условий государственного задания;

изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;

изменение нормативно-правовой базы;

погодные условия, сложившиеся в отчетном году

Назрановский лесопожарный центр не вправе отказаться от выполнения государственного

задания.

2.5 Порядок контроля  исполнения государственного задания, условия и порядок его досрочного прекращения.

2.5.1 Порядок контроля  за исполнением государственного задания:

| п/п | Форма контроля | Периодичность | Наименование органов исполнительной власти, осуществляющих контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Анализа отчетной информации | Ежемесячно | Минприроды Ингушетия |
| 2. | Рассмотрения жалоб на работу исполнителя задания | По мере поступления | Минприроды Ингушетия |
| 3. | Проверки соответствия фактической работы исполнителя задания условиям задания | Ежемесячно | Лесничества по итогам рассмотрения акта выполненных работ |
| 4. | Плановые контрольные мероприятия | В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий | Минприроды Ингушетия |

2.5.2 Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:

Не предусмотрен

2.6 Формы отчетности об исполнении государственного задания СГБЛУ «Назрановский лесопожарный центр»

Формы отчетности об исполнении государственного задания СГБЛУ «Назрановскийлесопожарный центр» установитьв соответствии с приложениями № 1; 2; 6 к настоящему  государственному заданию.

2.6.1 Акт выполненных работ - ежемесячно  до 3-го числа месяца, следующего за отчетным с пояснительной запиской.

2.6.2 Акт выполненных работ - для окончательного расчета за выполненные работы до 15 декабря  отчетного года.

2.6.3  Об установлении порядков представления отчёта об  охране лесов и отчёта о защите  лесов и их форм (приказ МПР России от 23 июня 2016  № 362).

Об установлении порядка представления отчёта об использовании лесов и его формы, требований к формату отчёта об использовании лесов в электронной форме (приказ МПР России от 25 декабря 2014 года №573).

## РАЗДЕЛ 3.  ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

## 3.1.  Наименование государственной работы:

## Работы по воспроизводству лесов  и лесоразведению

## 3.2.  Характеристика работ:

| ## Наименование работы | ## Содержание работы | ## ед. ## изм. | ## Планируемый результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## текущий финансовый год 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 |
| Искусственное лесовостановление путем посадки сеянцев с открытой корневой системой | Содержание и объём работ: Работы проводятся в соответствии с Правилами утвержденными приказом МПР России от 07.07.2007г. № 185. Место проведения работ: - Ново - Редантское: Кв.23 выд.10-10га; Всего: 10 га Сроки проведения работ: I кв. II кв. III кв. IV кв. - 10га - | ## га / тыс. руб. | ## 10/389 |  |  |  |  |
| Проведение агротехнического ухода за лесными культурами | Содержание и объём работ: Работы проводятся в соответствии с Правилами утвержденными приказом МПР России от 07.07.2007г. № 185. Место проведения работ: - Ново – Редантсткое: кв 20 выд 8,18 – 50 га; кв 23 выд 10 – 50 га. Всего: 100 Сроки проведения работ: I кв. II кв. III кв. IV кв. - 50 га 50 га - | ## га / тыс. руб. | ## 100/400 |  |  |  |  |
| Рубки ухода, осветление и прочистка | Содержание и объём работ: Работы проводятся в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 07.07.2007г. № 185. Место проведения работ: - Ново – Редантсткое: кв 20 выд 10 – 3 га; выд 20 – 7 га. Всего: 10 га Сроки проведения работ: I кв. II кв. III кв. IV кв. - 5 га 5 га - | ## га / м3 / тыс. руб. | ## 10/30/92 |  |  |  |  |
| Заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства, а также в плюсовых и нормальных насаждениях | Содержание и объем работ: В соответствии с Указаниями по лесному семеноводству Сроки проведения работ I кв. II кв. III кв. IVкв. - - 100 - | Кг. | 100 |  |  |  |  |

3.3. Требования к качеству государственной работы

| Наименование работы | Требования к квалификации (опыту работы) специалиста, оказывающего услугу | Требования к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема | Требования к процедурам (регламенту) оказания услуги | Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги | Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по воспроизводству лесов | Квалификационные требования разрабатываются. До их принятия следует пользоваться требованиями, изложенными в Сборнике материалов по оплате труда в лесхозах (Приказ Рослесхоза №230 от 30.10.1998г.) | Правила ухода за лесами, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов России от 07.07.2007г. № 185; Правилалесоразведения, утвержденным приказом Рослесхозаот10.01.2012№1; Правила лесовосстановления, утвержденным приказомМинистерства природных ресурсов РФ от 16.07.2007 г. №183. | Лесной Кодекс ст. 62,63,64; Правила ухода за лесами, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов России от 07.07.2007г. № 185; Правила лесоразведения, утвержденным приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 1; Правила лесовосстановления, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов РФ от 16.07.2007 г. №183; При производстве всех видов работ соблюдать требования Правил пожарной безопасности,утвержденным. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (с изменениями от 5 мая 2011 г. № 343) и Правила санитарной безопасности в лесах (утвержденным. Постановлением правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414) | Правила ухода за лесами, утвержденнымприказом Министерства природных ресурсов Россииот 07.07.2007г № 185; Правила лесоразведения, утвержденнымприказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 1; Правилалесовосстановления, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов РФ от 16.07.2007 г. №183 | Правила ухода за лесами, утвержден ным приказом Министерстваприродных ресурсов России от 07.07.2007г. № 185; Правила лесоразведения, утвержденным приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 1; Правилалесовосстановления, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов РФ от 16.07.2007 г. №183 |

3.4 Основания для изменения объема,  приостановления  и прекращения исполнения государственного задания:

- нарушение условий государственного задания;

- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;

- изменение нормативно-правовой базы;

- погодные условия, сложившиеся в отчетном году

Назрановский лесопожарный центр не вправе отказаться от выполнения государственного  задания.

3.5 Порядок контроля  исполнения государственного задания, условия и порядок его досрочного прекращения.

3.5.1 Порядок контроля  за исполнением государственного задания:

| п/п | Форма контроля | Периодичность | Наименование органов исполнительной власти, осуществляющих контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Анализ отчетной информации | Ежемесячно | Министерство природных ресурсов и экологии РИ |
| 2. | Рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания | По мере поступления | Министерство природных ресурсов и экологии РИ |
| 3. | Проверки соответствия фактической работы исполнителя задания условиям задания | Ежемесячно | Лесничества по итогам рассмотрения акта выполненных работ |
| 4. | Плановые контрольные мероприятия | В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий | Министерство природных ресурсов и экологии РИ |

3.6.Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:

## Не предусмотрен

3.7. Формы отчетности об исполнении государственного задания СГБЛУ «Назрановскийлесопожарный центр»

Формы отчетности об исполнении государственного задания СГБЛУ «Назрановскийлесопожарный центр» установитьв соответствии с приложениями № 1;4 к настоящему  государственному заданию.

3.7.1. Акт выполненных работ - ежемесячно  до 3-го числа месяца, следующего за отчетным с пояснительной запиской.

3.7.2. Акт выполненных работ - для окончательного расчета за выполненные работы до 15 декабря  отчетного года.

3.7.3.  Об установлении порядка представления отчёта о воспроизводстве лесов и лесоразведении и его формы (приказ МПР России от 20 января 2015 года №28).

## РАЗДЕЛ 4.   ОТВОД И ТАКСАЦИЯ ЛЕСОСЕК

## 4.1.  Наименование государственной работы:

## Работы по отводу и таксации лесосек

## 4.2.  Характеристика работы:

| ## Наименование работы | ## Содержание работы | ## ед. ## изм. | ## Планируемый результат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## текущий финансовый год 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 |
| ## Отвод и таксация лесосек при проведении выборочных санитарных рубок | Содержание и объём работ: Должны быть выполнены следующие работы по отграничению площади лесосек: прорублены визиры, установлены деляночные столбы на углах лесосек, отграничены неэксплуатационные площади, промер линий, измерение углов между ними и углов наклона, а также геодезическую привязку к квартальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам участки, (заложены пробные площадки в молодняках). Место проведения работ: По письменному указанию Государственного Заказчика Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. - - 20 га - | ## га /тыс. руб | ## 20/16 |  |  |  |  |
| ## Отвод и таксация лесосек при проведении рубок ухода за лесами | Содержание и объём работ: Должны быть выполнены следующие работы по отграничению площади лесосек: прорублены визиры, установлены деляночные столбы на углах лесосек, отграничены внеэксплуатационные площади, промер линий, измерение углов между ними и углов наклона, а также геодезическую привязку к квартальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам участки, (заложены пробные площадки в молодняках). Место проведения работ: По письменному указанию Государственного Заказчика Сроки проведения работ: Iкв. II кв. III кв. IV кв. - - 20 га - | ## га / тыс. руб. | ## 20/16 |  |  |  |  |

4.3 Требования к качеству государственной работы

| Наименование работы | Требования к квалификации (опыту работы) специалиста, оказывающего услугу | Требования к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам соответствующей номенклатуры и объема | Требования к процедурам (регламенту) оказания услуги | Требования к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги | Требования к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуги, и их содержанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по отводу и таксации лесосек | Квалификационные требования разрабатываются. До их принятия следует пользоваться требованиями, изложенными в Сборнике материалов по оплате труда в лесхозах (Приказ Рослесхоза №230 от 30.10.1998г.) | Правила ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 07.07.2007г. № 185. | Лесной Кодекс ст. 62,63,64 Правила ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 07.07.2007г. № 185. При производстве всех видов работ соблюдать требования Правил пожарной безопасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (с изменениями от 5 мая 2011 г. № 343) и Правила санитарной безопасности в лесах (утв. Постановлением правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414) | Правила ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 07.07.2007г. № 185. | Правила ухода за лесами, утвержденными приказом МПР России от 07.07.2007г. № 185. |

4.4 Основания для изменения объема,  приостановления  и прекращения исполнения государственного задания:

нарушение условий государственного задания;

изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;

изменение нормативно-правовой базы;

погодные условия, сложившиеся в отчетном году

Назрановскийлесопожарный центр не вправе отказаться от выполнения государственного     задания.

4.5 Порядок контроля  исполнения государственного задания, условия и порядок его досрочного прекращения.

4.5.1. Порядок контроля  за исполнением государственного задания:

| п/п | Форма контроля | Периодичность | Наименование органов исполнительной власти, осуществляющих контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Анализ отчетной информации | Ежемесячно | Министерство природных ресурсов и экологии РИ |
| 2. | Рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания | По мере поступления | Министерство природных ресурсов и экологии РИ |
| 3. | Проверки соответствия фактической работы исполнителя задания условиям задания | Ежемесячно | Лесничества по итогам рассмотрения акта выполненных работ |
| 4. | Плановые контрольные мероприятия | В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий | Министерство природных ресурсов и экологии РИ |

4.5.2. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:

Не предусмотрен

4.6 Формы отчетности об исполнении государственного задания СГБЛУ «Назрановскийлесопожарный центр»

Формы отчетности об исполнении государственного задания СГБЛУ «Назрановскийлесопожарный центр» установитьв соответствии с приложениями № 1; 5 к настоящему  государственному заданию.

4.6.1 Акт выполненных работ - ежемесячно  до 3-го числа месяца, следующего за отчетным с пояснительной запиской.

4.6.2 Акт выполненных работ - для окончательного расчета за выполненные работы до 15 декабря  отчетного года.

4.6.3  Об установлении порядков представления отчёта об  охране лесов и отчёта о защите  лесов и их форм (приказ МПР России от 23 июня 2016  № 362).

Об установлении порядка представления отчёта об использовании лесов и его формы, требований к формату отчёта об использовании лесов в электронной форме (приказ МПР России от 25 декабря 2014 года №573).

Руководитель ГКУ «Назрановское лесничество»                                                    Дзауров А.И.

Начальник СГБЛУ «Назрановский лесопожарный центр»                                     Горбаков А.И.

## Приложение 1

к государственному заданию

## Форма отчета о выполнении государственного задания

| ## Единица измерения | ## Значение, утверждённое государственным заданием на отчётный период | ## Фактическое значение за отчётный период | ## Характеристика причин отклонения от запланированных значений | ## Источник информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

приложение 2

к государственному заданию

Сведения по заготовке древесины в рамках выполнения государственного задания СГБЛУ «__________________________ лесопожарный центр»

по состоянию на ____________________________ 20 ______ года

| Наименование лесничества | Наименование уч. лесничества | Хозяйство | Вид рубки (ВСР, осветление,прочистка и т.д.) | Номер квартала /выдела | Объёмы заготовки древесины, тыс. м3, в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Заготовка в рамках исполнения гос. задания |  | Заготовка арендаторами |  | Заготовка гражданами для собственных нужд |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | разрешено | факт |
|  |  | Хвойное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Твердолиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мягколиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хвойное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Твердолиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мягколиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хвойное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Твердолиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мягколиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хвойное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Твердолиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мягколиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по лесничеству: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник                             ________________ /                                            /  									                              (подпись, печать)

приложение 3

к государственному заданию

Сведения о выполнении работ по охране лесов от пожаров, в рамках выполнения государственного задания СГБЛУ «__________________________ лесопожарный центр» ,

по состоянию на _______________ 20 _______ года

| Наименование лесничества |  | Наименование мероприятий (работ, услуг) | Единица измерения | Наименование уч. лесничества Номер квартала /выдела | объём |  | сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план на квартал | факт | план на квартал | факт |
|  |  | Строительство лесных дорог для охраны лесов от пожаров | км |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация лесных дорог для охраны лесов от пожаров | км |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство противопожарных мин. полос | км |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочистка противопожарных мин. полос | км |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство зон отдыха граждан | тыс. руб |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство шлагбаумов | тыс. руб |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка и размещение стендов | тыс. руб |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение противопожарного инвентаря и ГСМ | тыс. руб |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах | тыс. руб |  |  |  |  |  |
|  |  | Тушение лесных пожаров |  |  |  |  |  |  |
| Итого по лесничеству |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник                                                                      _________________                     /                                        /

(подпись, печать)

приложение 4

к государственному заданию

Сведения о выполнении работ по воспроизводству лесов, в  рамках выполнения государственного задания СГБЛУ «__________________________ лесопожарный центр»,

по состоянию на _______________ 20 _______ года

| Наименование лесничества |  | Наименование мероприятий (работ, услуг) | Единица измерения | Наименование уч. лесничества Номер квартала /выдела | объём |  | сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план на квартал | факт | план на квартал | факт |
|  |  | Лесоразведение | га |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение агротехнического ухода | га |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнение лесных культур | га |  |  |  |  |  |
|  |  | Уход за лесами - всего | га |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. уход за молодняками, - осветление - прочистка | га га |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка почвы | га |  |  |  |  |  |
|  |  | Заготовка лесных семян | кг |  |  |  |  |  |
|  |  | Выращивание посадочного материала | тыс. шт |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе саженцы | тыс. шт |  |  |  |  |  |
| Итого по лесничеству |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник                                                 _________________                     /                                        /

(подпись, печать)

приложение 5

к государственному заданию

Сведения о выполнении работ по отводу и таксации лесосек, в  рамках выполнения государственного задания СГБЛУ «__________________________ лесопожарный центр»,

по состоянию на _______________ 20 _______ года

| Наименование лесничества |  | Наименование мероприятий (работ, услуг) | Единица измерения | Наименование уч. лесничества Номер квартала /выдела | объём |  | сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |
|  |  | При проведении выборочных санитарных рубок | га |  |  |  |  |  |
|  |  | При проведении ухода за лесами | га |  |  |  |  |  |
|  |  | При уборке лесов от захламлённости | га |  |  |  |  |  |
| Итого по лесничеству |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник _________________                     /                                        /

(подпись, печать)

приложение 6

к государственному заданию

Сведения о выполнении работ по защите лесов, в  рамках выполнения государственного задания СГБЛУ «__________________________ лесопожарный центр»,

по состоянию на _______________ 20 _______ года

| Наименование лесничества |  | Наименование мероприятий (работ, услуг) | Единица измерения | Наименование уч. лесничества Номер квартала /выдела | объём |  | сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |
|  |  | Выборочные санитарные рубки | га |  |  |  |  |  |
|  |  | Лесопатологическое обследование | га |  |  |  |  |  |
|  |  | Уборка лесов от захламлённости | га |  |  |  |  |  |
| Итого по лесничеству |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник _________________                     /                                        /

(подпись, печать)

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

## Неотъемлемой частью данного государственного задания являются формы актов

приложение 3

АКТ

о приёмке выполненных работ № _______

_____________

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, “Заказчик” в лице министра природных ресурсов и экологии РИ Пугоев М.М-Г., действующего на основании Положения, утверждённого Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 26.12.2018 № 190 и  СГБЛУ «                                      лесопожарный центр», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице начальника ………………, действующего на основании Устава, составили настоящий акт, о том, что исполненные л/х мероприятия, аттестованные согласно акта № _____ от _______________ 20       г., удовлетворяют условиям государственного задания    № ______ от ____________________ г.

Стоимость работ составляет 0000 (                                                                      ) руб. коп., в том числе НДС – 000000 (                                                               ) руб. коп.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Годовой объём работ | кварталы |  |  |  | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
| Вид работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Государственный заказчик:                                                                       Исполнитель работ

Министр природных ресурсов                                                   начальник СГБЛУ «______________

и экологии  РИ                                                                             лесопожарный центр»

_________________                                                                       ___________________

«____» ___________ 20 ____ г.                                                   «____» ___________ 20 ____ г.

М.П.                                                                                              М.П.

приложение 1

АКТ АТТЕСТАЦИИ (ПРИЁМКИ) № _____

законченных лесохозяйственных работ по ________________________________________________________

(наименование л/х мероприятия)

СГБЛУ «_______________________ лесопожарный центр» в ________________________ участковом лесничестве

(организация, выполнившая работы)                                                                                 (уч. лесничество, где выполнены работы)

ГКУ «______________________________  лесничество»

г.(с.) ________________________                                                                                              «____» ___________ 20 _____ г.

Комиссия в составе  _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(ф. и. о., должность, статус в комиссии, членов комиссии)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

действующая на основании ________________________________________________________________________________

(нормативный документ, регламентирующий аттестацию (приёмку) л/х работ)

________________________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о нижеследующем:

По итогам натурного обследования работ, изучения технической документации комиссия заключает, что аттестованы (приняты) и подлежат оплате законченные производством лесохозяйственные работы:

___________________________________________________________________________________________________

(вид л/х  работ (мероприятий), объём)

на общую сумму _________________________________________________________________________________ руб.

(сумма прописью, жирным шрфтом)

Согласно прилагаемой ведомости аттестации (приёмки) _______________________________________________________

(сумма прописью, жирным шрифтом)

Председатель комиссии                                         ______________

Члены комиссии:                                                    ______________

______________

______________

______________

______________

______________

Подписи, печать

приложение 2

ВЕДОМОСТЬ АТТЕСТАЦИИ (ПРИЁМКИ)

законченных лесохозяйственных работ по ________________________________________________________

(наименование л/х мероприятия)

к акту № ____  от _______________ 20 _____ г.

СГБЛУ «___________________________ лесопожарный центр»                                                                                                                     «______» _______________ 20 ____ г.

(исполнитель работ)

________________________________ участковое лесничество

ГКУ «____________________________________ лесничество

| Наименование работ | Местонахождение |  | ед. изм. | Начало работ |  | Окончание |  | Объём, предъявленный к аттестации (всего) | В т.ч. осмотре но в натуре | Аттестовано по категориям качества |  |  | Не аттестовано |  | стоимость, предъявленная к оплате | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № кв. | № выдела |  | по договору | факти чески | по договору | факти чески |  |  | всего | хорошее | удов. | всего | в т.ч. по объективным причинам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Председатель комиссии                                         ___________________

Члены комиссии:                                                    ___________________

___________________

___________________

___________________

Подписи, печать